# Documento de Planificación del Proyecto – Asesor Financiero con IA

## Índice

- Introducción							3

- Alcance del Proyecto						4

- Entregables del Proyecto					5

- Cronograma Tentativo						5

- Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)		6

- Hitos Técnicos						6

- Riesgos y Estrategias de Mitigación				6

- Seguimiento y Control del Proyecto				7

- Cierre								8

## Introducción

Este documento consolida la planificación del proyecto, estructurada conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Su propósito es establecer una base clara, ordenada y coherente para el desarrollo de una solución tecnológica basada en inteligencia artificial, orientada a la asesoría financiera básica para usuarios.

La planificación del proyecto permite definir de manera anticipada los principales elementos necesarios para su correcta ejecución, tales como el alcance, los entregables, la estructura de trabajo, los tiempos estimados y los hitos técnicos más relevantes. Esto facilita la organización del equipo, la asignación de responsabilidades y el seguimiento del avance a lo largo del desarrollo.

El sistema propuesto busca apoyar a los usuarios en la comprensión y gestión de sus finanzas personales, proporcionando recomendaciones, orientación y herramientas básicas relacionadas con el ahorro, el control de gastos y la planificación financiera. Para ello, se integrarán conceptos fundamentales de educación financiera junto con técnicas simples de inteligencia artificial.

Además, este documento servirá como guía de referencia durante todas las etapas del proyecto, permitiendo mantener la coherencia en el desarrollo, controlar posibles desviaciones y asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados. Su correcta aplicación contribuye a una ejecución más eficiente, organizada y alineada con los criterios de evaluación establecidos.

## 1. Alcance del Proyecto

Desarrollar una aplicación o sistema basado en inteligencia artificial capaz de actuar como asesor financiero básico, ayudando a los usuarios a:

- Gestionar sus ingresos y gastos

- Crear presupuestos

- Recibir recomendaciones de ahorro

- Comprender conceptos financieros básicos

El proyecto incluye:

- Diseño e implementación de la IA

- Desarrollo de la interfaz de usuario

- Integración de lógica financiera básica

- Pruebas del sistema

No incluye:

- Asesoría financiera profesional certificada

- Integración con bancos reales

- Manejo de datos financieros sensibles reales

## 2. Entregables del Proyecto

- Documento de planificación

- Documento de diseño técnico

- Prototipo de la interfaz

- Sistema de IA funcional (asesor financiero)

- Base de datos (si aplica)

- Scripts o lógica del modelo de IA

- README.md actualizado

- Documento final

- Presentación del proyecto

## 3. Cronograma Tentativo

Duración estimada: 6 a 8 semanas

- Semana 1: Planificación + investigación

- Semana 2: Definición de requisitos + lógica financiera

- Semana 3: Diseño del sistema

- Semana 4-6: Desarrollo de la IA y la aplicación

- Semana 7: Pruebas

- Semana 8: Entrega final

## 4. Desglose del Proyecto (WBS)

- Proyecto completo

1.1 Planificación

- 1.1.1 Definición del proyecto

- 1.1.2 Documento de planificación

1.2 Diseño

- 1.2.1 Diseño de interfaz (UI)

- 1.2.2 Diseño de experiencia (UX)

- 1.2.3 Arquitectura del sistema

1.3 Desarrollo

- 1.3.1 Desarrollo frontend

- 1.3.2 Desarrollo backend

- 1.3.3 Implementación de la IA (chat o sistema de recomendaciones)

- 1.3.4 Base de datos

- 1.3.5 Integración de lógica financiera

1.4 Pruebas

- 1.4.1 Testeo funcional

- 1.4.2 Validación de respuestas de la IA

- 1.4.3 Corrección de errores

1.5 Documentación y cierre

- 1.5.1 Documento final

- 1.5.2 Presentación

## 5. Hitos Técnicos

- Hito 1: Planificación publicada en GitHub

- Hito 2: Diseño del sistema aprobado

- Hito 3: IA básica funcional (responde preguntas financieras)

- Hito 4: Sistema completo integrado

- Hito 5: Presentación final

## 6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

- Respuestas incorrectas de la IA
 ➝ Validar con reglas simples y contenido confiable

- Complejidad técnica de la IA
 ➝ Usar soluciones simples (chatbot basado en reglas o APIs)

- Falta de conocimiento financiero
 ➝ Investigación previa y uso de fuentes confiables

- Retrasos en el desarrollo
 ➝ Seguimiento semanal del cronograma

## 7. Seguimiento y Control del Proyecto

El seguimiento se realizará según el enfoque PMBOK.

Se aplicarán:

- Control del cronograma: revisión semanal

- Control del alcance: verificación de entregables

- Control de calidad: revisión del funcionamiento de la IA

- Control de riesgos: monitoreo constante

Herramientas:

- Repositorio en GitHub

- Listas de tareas y control de avances

## Cierre

Este documento establece la base organizativa del proyecto de desarrollo de un asesor financiero basado en inteligencia artificial, proporcionando una guía clara para su correcta ejecución. Su finalidad es asegurar que todas las etapas del proyecto se desarrollen de manera estructurada, coherente y alineada con los objetivos definidos desde el inicio.

La planificación se estructura mediante una WBS (Work Breakdown Structure), siguiendo las buenas prácticas del enfoque PMBOK, lo que permite dividir el proyecto en tareas específicas, claras y manejables. Esto facilita la organización del trabajo, la asignación de responsabilidades dentro del equipo y el control del avance en cada una de las fases.

El proyecto se organiza en las siguientes etapas principales:

- Planificación

- Diseño

- Desarrollo

- Pruebas

- Documentación y cierre

Cada una de estas fases incluye entregables definidos e hitos técnicos que permiten evaluar el progreso y verificar el cumplimiento de los objetivos. Esta estructura jerárquica contribuye a mantener la trazabilidad del proyecto, mejorar la coordinación del equipo y reducir riesgos asociados a la ejecución.

Además, este enfoque de planificación tradicional permite establecer un marco de trabajo ordenado y predecible, donde cada etapa depende del cumplimiento de la anterior. Esto resulta especialmente adecuado en contextos académicos, ya que facilita la evaluación del proceso, el seguimiento por parte del docente y la validación formal de los resultados obtenidos.

En conjunto, este documento no solo orienta el desarrollo del proyecto, sino que también actúa como una herramienta de control y referencia permanente, asegurando una ejecución eficiente, organizada y alineada con los estándares esperados.